SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:

„Remont kamienicy przy Placu Ratuszowym 3, 4 w Sulechowie”

Zad 1. Remont kamienicy przy Placu Ratuszowym 3

Zad 2. Remont kamienicy przy Placu Ratuszowym 4

Zatwierdził:

.....................................................									 Sulechów, dn. 20.02.2008r.

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PLAC RATUSZOWY 3 , 66-100 SULECHÓW NIP 973-07-21-260 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PLAC RATUSZOWY 4 , 66-100 SULECHÓW NIP 973-07-22-087 w imieniu i na rzecz której działa: Zarządca Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. tel. (0-68) 3852407, FAX (0-68) 3852370

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:

„Remont kamienicy przy Placu Ratuszowym 3, 4 w Sulechowie”

Zad 1. Remont kamienicy przy Placu Ratuszowym 3

Zad 2. Remont kamienicy przy Placu Ratuszowym 4

Wykaz dokumentów:

# Rozdział 1: Instrukcja dla Wykonawców (wraz z załącznikami)

Rozdział 2: Opis przedmiotu zamówienia:

- Dokumentacja projektowa dotycząca Wspólnoty Mieszkaniowej Plac Ratuszowy 3, 4

- Pozwolenie na budowę

Rozdział 3: Projekt umowy

Rozdział 4: Dokumentacja dla budynku mieszkalnego przy Placu Ratuszowym 3 w Sulechowie:

- Przedmiar robót

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót remontowych budynku mieszkalnego w Sulechowie przy ulicy Plac Ratuszowy 3

Rozdział 5: Dokumentacja dla budynku mieszkalnego przy Placu Ratuszowym 4 w Sulechowie:

- Przedmiar robót

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót remontowych budynku mieszkalnego w Sulechowie przy ulicy Plac Ratuszowy 4

ROZDZIAŁ 1

INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW

- Nazwa oraz adres Zamawiającego:

# Wspólnota Mieszkaniowa Plac Ratuszowy 3

# 66-100 Sulechów

# NIP 973-07-21-260

Konto bankowe: BZ WBK S.A.  I O/Sulechów  97 1090 1580 0000 0000 5805 8529

# Wspólnota Mieszkaniowa Plac Ratuszowy 4

# 66-100 Sulechów

# NIP 973-07-22-087

Konto bankowe: BZ WBK S.A.  I O/Sulechów  28 1090 1580 0000 0000 5806 6561

# w imieniu i na rzecz których działa:

# Zarządca Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne

„SuPeKom” Sp. z o.o.

# adres: 66-100 Sulechów, ul. Poznańska nr 18,

tel. (0-68) 3852407-09, fax (0-68) 3852370,

NIP 973-07-12-918, REGON 977922651

KRS Nr 0000034054 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Konto bankowe: BZ WBK S.A.  I O/Sulechów  22 10901580 0000 0000 5805 0470

Kapitał zakładowy: 31’557’000 zł

Biuletyn Informacji Publicznej: http://supekom.bip.sulechow.pl

adres e-mail: supekom@wp.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

  - Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (j.t Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655), zwanej w dalszej części ustawą PZP.

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.

  - Postępowanie toczy się przed powołaną do przygotowania i prowadzenia niniejszego postępowania komisją przetargową.

- Opis przedmiotu zamówienia:

  - Zamówienie obejmuje prace remontowo - rewitalizacyjne budynku Plac Ratuszowy 3 oraz Plac Ratuszowy 4 w Sulechowie. Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania:

Zad 1. Remont kamienicy przy Placu Ratuszowym 3

w Sulechowie wykonany zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i projektem budowlanym dołączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w rozdziale 2 z uwzględnieniem wykonania dodatkowo dylatacji blaszanej rozgraniczającej połacie dachowe od strony podwórka na granicy Wspólnot Mieszkaniowych: Plac Ratuszowy 3 i Plac Ratuszowy 4, a także wykonanie prac zgodnie z przedmiarem robót zawartym w rozdziale 4 oraz zgodnie z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót remontowych budynku mieszkalnego w Sulechowie przy Placu Ratuszowym 4 (rozdział 4 SIWZ).

Zad 2. Remont kamienicy przy Placu Ratuszowym 4

w Sulechowie wykonany zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i projektem budowlanym dołączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w rozdziale 2 z uwzględnieniem wykonania dodatkowo dylatacji blaszanej rozgraniczającej połacie dachowe od strony frontowej na granicy Wspólnot Mieszkaniowych: Plac Ratuszowy 3 i Plac Ratuszowy 4, a także wykonanie prac zgodnie z przedmiarem robót zawartym w rozdziale 5 oraz zgodnie z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót remontowych budynku mieszkalnego w Sulechowie przy Placu Ratuszowym 4 (rozdział 5 SIWZ).

  - Podział budynku Wspólnot Mieszkaniowych: Plac Ratuszowy 3 i Plac Ratuszowy 4 w projekcie budowlanym wyznacza nowy, wymurowany komin oraz:

    - od strony podwórka: granica po rurze wentylacyjnej,

    - od strony frontowej: pomiędzy sklepem: Srebro/ Zegarki/Perfumy/Kosmetyki a sklepem 5-10-15.

  - Zaleca się, aby Wykonawca odwiedził i zbadał plac budowy  oraz jego otoczenie i pozyskał dla siebie wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy  z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

  - Zamawiający nie przewiduje dokonywania przedpłat na roboty.

  - Materiały użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać świadectwa jakości, atesty oraz powinny odpowiadać:

- Polskim Normom,

- wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie przy rewitalizacji obiektów zabytkowych,

- wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

  - Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.

  - Po zakończeniu realizacji zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet atestów i certyfikatów wraz z ich zestawieniem.

  - Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace:

- Zad 1. Remont kamienicy przy Placu Ratuszowym 3

Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, który stanowi równocześnie dokument gwarancyjny.

- Zad 2. Remont kamienicy przy Placu Ratuszowym 4

Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, który stanowi równocześnie dokument gwarancyjny.

  - W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad wynikających z nienależytego wykonania robót.

  - Jeżeli Zamawiający zażąda badań dotyczących jakości użytych do wykonania zamówienia materiałów, to Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić na koszt własny.

- Informacja na temat ofert wariantowych, częściowych oraz o przewidywanych zamówieniach dodatkowych i uzupełniających przewidzianych art. 67 ust. 1 pkt. 5, 6 i 7 ustawy PZP.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z przesłankami ujętymi  w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy PZP.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia dodatkowego zgodnie z przesłankami ujętymi  w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP.

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

  - Zamówienie należy zrealizować w terminie do 15.10.2008r.

- Opis sposobu przygotowania ofert:

  - Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do rozdziału I - Instrukcji dla Wykonawców. Oferta musi wskazywać wyraźnie, którego zadania dotyczy. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa zadania. W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, nie mogą być to oferty oddzielne, lecz stanowić zwartą całość. Oferta musi obejmować całość zamówienia przewidzianego w poszczególnych zadaniach i spełniać wszystkie wymagania SIWZ. W przypadku złożenia oferty na całość zamówienia Wykonawca musi podać ceny na wszystkie części – zadania.

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego Wykonawcę więcej, niż jednej oferty lub oferty zawierającej wariantowe wykonanie przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty lub ofert tego Wykonawcy. Wykonawca wchodzący w skład grupy podmiotów składających ofertę wspólnie (w szczególności spółki cywilne, konsorcjum itp.) składającej ofertę nie może złożyć samodzielnie niezależnej oferty.

  - Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami pkt. 8 Instrukcji dla Wykonawców.

  - W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołącza kopię innego dokumentu niż pełnomocnictwo, kopia każdej strony tego dokumentu musi być potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do złożenia oferty w imieniu Wykonawcy. Poświadczenie powinno zawierać sformułowanie „za zgodność z oryginałem”, pieczątkę imienną osoby podpisującej oraz jej podpis lub parafę, a w przypadku braku imiennej pieczątki, czytelny podpis zawierający imię i nazwisko. Natomiast odpis pełnomocnictwa musi być uwierzytelniony przez notariusza.

  - Oferta musi być złożona w oryginale pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy muszą być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

  - Pełnomocnictwo do podpisania oferty (lub jego odpis uwierzytelniony przez notariusza) musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

  - Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W celu czytelnego zamieszczenia odpowiedniej ilości informacji wzory załączników można dopasować do indywidualnych potrzeb zachowując jednak brzmienie ich wzorcowej treści.

  - Wszystkie strony oferty oraz pozostałe dokumenty powinny być ponumerowane, podpisane i trwale spięte w jedną całość.

  - Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i załączone jako odrębna część, nie związana z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 PZP.

  - Wykonawca winien umieścić ofertę (wraz z wypełnionymi załącznikami) w kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego podany w pkt. 1 Instrukcji dla Wykonawców. Koperta musi posiadać oznaczenia:

#### Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego p.n.

„Remont kamienicy przy Placu Ratuszowym 3, 4 w Sulechowie”

Zad1. Remont kamienicy przy Placu Ratuszowym 3*

Zad2. Remont kamienicy przy Placu Ratuszowym 4*

„Nie otwierać przed 12.03.2008r. do godziny 930”

oraz nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia lub wycofania jej przez Wykonawcę przed terminem otwarcia ofert.

* Tylko te zadanie\ zadania, którego dotyczy oferta.

  - Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, ze Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w pkt. 12.1. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 6.11, a koperta musi być dodatkowo oznaczona określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

  - Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

- Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP.

  - Sytuacja finansowa: Wykonawca musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji przedmiotu zamówienia. Ponadto wymagane jest, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

  - Potencjał kadrowy: Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel inżynieryjno - techniczny w celu obsadzenia stanowisk:

- kierownik robót z uprawnieniami konstrukcyjno – budowlanymi. Osoba przewidziana na stanowisko kierownika budowy musi być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa i mieć opłacone wymagane składki zgodnie z Ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42, z późn. zm.) oraz opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa. (Dz. U. nr 220, poz. 2174)

  - Potencjał techniczny: Wykonawca powinien posiadać lub mieć zapewniony dostęp - przez dzierżawę, wynajem, umowę kupna lub w inny sposób - w pełni sprawny podstawowy sprzęt umożliwiający wykonanie robót w terminie wskazanym w pkt. 5 Instrukcji dla Wykonawcy.

  - Doświadczenie zawodowe: Wykonawca musi wykazać się zrealizowaniem zamówień w okresie ostatnich 5 lat udokumentowanymi referencjami, odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. robotom remontowo-rewitalizacyjnym o wartości minimum 60.000,00 zł netto.

  - Podwykonawcy: Zamawiający nie ogranicza udziału Podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Przy zawieraniu umów stosuje się postanowienia art. 6471 Kodeksu cywilnego.

  - Złożenie oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

    - W przypadku składania oferty przez Wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, konieczne jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. Pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich Wykonawców winno być dołączone do oferty.

  - Oferta musi być złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin składania ofert.

  - Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości i formie określonej przez Zamawiającego.

  - Oferta powinna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia, ze wszystkimi wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Spełnienie powyższych warunków podlegać będzie ocenie Zamawiającego dokonywanej metodą  1 - 0, tj. spełnia  - nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały stanowiące załączniki do oferty przedłożonej przez Wykonawcę. Oferta spełniająca warunki otrzyma ocenę „spełnia” natomiast oferta niespełniająca wymogów otrzyma ocenę „nie spełnia” i zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 10 i art. 22 ust.1 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia, a jego oferta zostanie odrzucona.

- Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  - Oferta Wykonawcy na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

  - Dane Wykonawcy na formularzu stanowiącym załącznik nr 1a do niniejszej SIWZ.

  - Oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędny potencjał finansowy, techniczny oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 oraz, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, a w przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum oświadczenia na formularzach stanowiących załącznik nr 2a i 2b.

  - Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ z udokumentowaniem ich kwalifikacji zawodowych (konieczny odpis uprawnień kierownika robót wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do izby inżynierów budownictwa), oraz podaniem zakresu wykonywanych przez nich czynności. W wykazie należy określić, które z wykazanych podmiotów będą zatrudnione jako podwykonawcy.

  - Wykaz robót wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. robotom remontowo-rewitalizacyjnym o wartości minimum 60.000,00 zł netto-na załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ - wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje od poprzednich Zamawiających). Załączone dokumenty powinny wskazywać zakres wykonanych robót opowiadających w swoim rodzaju poszczególnym zadaniom, wartość tych robót oraz termin wykonania tych prac.

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (każda strona kserokopii podpisana za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) opisane jako załącznik nr 5.

  - Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej opisany jako załącznik nr 6.

  - Dowód wpłaty/wniesienia wadium opisany jako załącznik nr 7.

  - Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (dotyczy w szczególności umowy spółki cywilnej, umowy konsorcjum itp.) opisaną jako załącznik nr 8.

  - W przypadku składania oferty przez Wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia – prawnie ustanowione pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 7.6.1, dla wybranego przedstawiciela do reprezentowania ich w postępowaniu, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych opisane jako załącznik nr 9.

Uwaga: W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie właściwe dokumenty opisane w ust. 8.6 i  8.7  muszą być złożone przez każdy podmiot współuczestniczący.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do wymaganych dokumentów stosuje się on do przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r w sprawie rodzajów dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy ( Dz. U. z 2006r nr 87 poz. 605).

- Opis sposobu obliczania ceny ofertowej:

  - Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w PLN.

  - Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny ryczałtowej (netto i brutto) zamówienia wyrażonej cyfrowo i słownie w PLN.

  - Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

  - Podstawą do określenia ceny ryczałtowej oferty są wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia opisanego w pkt. 3 SIWZ oraz koszty związane z pracami przygotowawczymi, porządkowymi, zagospodarowania i organizacji placu budowy, koszty organizacji ruchu, zajęcia pasa drogowego, koszt zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszty dozorowania placu budowy oraz maszyn i urządzeń.

  - Cena ryczałtowa oferty powinna uwzględniać inne, nieprzewidziane w dokumentacji, składniki wpływające na ostateczną cenę.

  - Zamawiający nie dopuszcza stosowania opustów kwotowych ani procentowych od ceny ryczałtowej wyliczonej zgodnie z zapisami pkt. 9.3 – 9.5.

  - Ceny ryczałtowa określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji ze względu na inflację.

  - Rozliczenie należności nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej po zakończeniu i odebraniu poszczególnych robót będących przedmiotem umowy.

  - Zamawiający poprawi oczywiste pomyłki rachunkowe w obliczaniu ceny zgodnie  z art. 88 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Kryteria wyboru oferty:

  - Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla obu zadań Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

- CENA							- 100%

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Zamawiającym spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

- Wci wg kryterium CENA:

i- nr danego zadania

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza, zgodnie z art. 2 pkt. 5 ustawy PZP i otrzyma największą liczbę punktów.

- Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

  - Oferta dotycząca zadania 1 tj. Remont kamienicy przy Placu Ratuszowym 3 winna być zabezpieczona wadium w wysokości 1000,- zł (słownie: tysiąc złotych).

    - Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić na konto Zamawiającego 
w BZ WBK S.A.  O/Sulechów  nr 97 1090 1580 0000 0000 5805 8529.

  - Oferta dotycząca zadania 2 tj. Remont kamienicy przy Placu Ratuszowym 4 winna być zabezpieczona wadium w wysokości 1000,- zł (słownie: tysiąc złotych).

    - Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić na konto Zamawiającego 
w BZ WBK S.A.  O/Sulechów  nr 28 1090 1580 0000 0000 5806 6561.

    - Wadium może być wniesione w:

- pieniądzu na rachunek bankowy;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275).

    - Wadium musi zostać wniesione przed terminem składania ofert, najpóźniej do 12.03.2008r. do godz. 9:00.

    - Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego, tzn. data wpływu środków na rachunek. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca powinien powołać się na oznaczenie oferty podane przez Zamawiającego w pkt. 6.11 SIWZ.

    - Dyspozycje w zakresie zwrotu wadium Zamawiający przekaże niezwłocznie:

-  nie później niż następnego dnia po zakończeniu okresu związania ofertą;

-  po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

- w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, gdy protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin ich wnoszenia.

    - Dyspozycję w zakresie zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu dla Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający przekaże w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania przez Wykonawcę umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

    - Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego 
w przypadku, gdy:

- odmówi podpisania umowy, na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  - Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie za wykonanie każdego zadania.

    - Zabezpieczenie może być wniesione w następujących formach:

- pieniężnej,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-  kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. z 2007r., Nr 42, poz. 275).

Uwaga: dopuszcza się wnoszenie zabezpieczenia do ustalonej wysokości w jednej lub kilku określonych wyżej formach.

    - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy za Zad. 1 tj. Remont kamienicy przy Placu Ratuszowym 3 wnoszone w formie pieniężnej zostanie wpłacone na rachunek bankowy nr: BZ WBK S.A.  O/Sulechów  nr 97 1090 1580 0000 0000 5805 8529.

    - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy za Zad. 2 tj. Remont kamienicy przy Placu Ratuszowym 4 wnoszone w formie pieniężnej zostanie wpłacone na rachunek bankowy nr: BZ WBK S.A.  O/Sulechów  nr 28 1090 1580 0000 0000 5806 6561.

    - Zabezpieczenie podlega zwrotowi lub zwolnieniu w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe 30% zabezpieczenia podlega zwrotowi po upływie umownego okresu gwarancji jakości, który wynosi 36 miesięcy. Gwarancja ubezpieczeniowa może być wniesiona po zakończeniu robót i dokonaniu odbioru końcowego, z terminem ważności do końca okresu rękojmi i gwarancji, liczonego od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek.

    - Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w projekcie umowy.

- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

  - Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju               nr 23 (sekretariat) w godzinach urzędowania lub przesłać, w taki sposób aby dotarła ona na adres Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do 12.03.2008r.  do godz. 900.

  - Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną one zwrócone Wykonawcom nie otwarte po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, to wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.

- Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ:

  - Wykonawca może zwrócić się na piśmie (pocztą, faxem lub drogą elektroniczną) do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, jednak nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz na stronie internetowej, na której opublikowana została SIWZ .

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego:

- e-mail:   jknefel@supekom.internetdsl.pl;

- http://supekom.bip.sulechow.pl

- Termin związania ofertą:

  - Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Miejsce i termin otwarcia ofert:

  - Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2008r.  o godzinie 930 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej, II piętro – Sekretariat.

- Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert:

  - Zamawiający zaprasza wszystkich Wykonawców na otwarcie ofert - jest to czynność jawna.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający  podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

  - W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert na jego wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte, ceny tych ofert oraz kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

  - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Wynik ogłoszony zostanie w siedzibie Zamawiającego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 16.5 a), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

  - W przypadku wyboru oferty złożonej przez spółkę jawną (cywilną) przed podpisaniem umowy musi być złożona umowa spółki, a w przypadku składania oferty przez konsorcjum - umowa konsorcyjna zawierająca co najmniej:

- określenie celu gospodarczego,

- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi,

- solidarną odpowiedzialność każdego członka konsorcjum wobec zamawiającego obejmującą okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi,

- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi,

- zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego,

- zamawiający nie dopuszcza składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.

  - Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wykonawcą w trybie art.94 ustawy PZP.

  - Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą będzie zobowiązany do zawarcia umowy na identycznych warunkach jak we wzorze umowy znajdującym się w Rozdziale 2 niniejszej SIWZ.

Uwaga!! W §12 ust. 2.1.4 umowy określono, że w przypadku przedłużenia prac nie zakończonych protokołem końcowym bez zastrzeżeń w terminie do 15.12.2008r.  w wyniku czego nastąpi utrata przez Zamawiającego dotacji ustalonej w umowie zawartej między Zamawiającym a Gminą Sulechów na rok 2008, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- za  Zad. 1 Remont kamienicy przy Placu Ratuszowym 3 – 89 227,43 zł brutto,

- za  Zad. 2 Remont kamienicy przy Placu Ratuszowym 4 – 86 500,00 zł brutto.

  - Zamawiający unieważni postępowanie na warunkach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych – art.93 ustawy PZP.

  - O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Przedstawiciele Zamawiającego uprawnieni do porozumiewania się z Wykonawcami:

- pani Justyna Knefel, e-mail:   jknefel@supekom.internetdsl.pl,

- Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  - Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Zgodnie z art. 180 ust. 1 w zw. z art. 184 ust. 1 PZP  w niniejszym postępowaniu protest jest jedynym środkiem ochrony prawnej wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności do której jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP, ponieważ nie stosuje się przepisów dotyczących odwołań i skarg.

  - Protest od treści ogłoszenia oraz postanowień SIWZ wnosi się do Zamawiającego na piśmie pod rygorem bezskuteczności w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.

  - Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP „Środki ochrony prawnej”.

- Inne postanowienia.

  - Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  - Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Załącznik nr 1

# FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Numer telefonu/faksu:

e-mail:

Numer REGON:

Numer NIP:

Do:   	Wspólnota Mieszkaniowa

Plac Ratuszowy 3

66-100 Sulechów*

Wspólnota Mieszkaniowa

Plac Ratuszowy 4

66-100 Sulechów*

w imieniu i na rzecz której działa:

Zarządca Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne

„SuPeKom” Sp. z o.o.

ul. Poznańska 18

66-100 Sulechów

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu kamienicy przy Placu Ratuszowym 3, 4 w Sulechowie zamieszczonym w BZP dnia 20.02.2008r. –nr ogłoszenia ………………………… oferujemy wykonanie zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę ryczałtową następujących części zamówienia:

( Zad. 1 Remont kamienicy przy Placu Ratuszowym 3* za cenę:

Cena brutto: 	zł

słownie: ......................................................................................................................................................

podatek VAT:  	zł

Cena netto: 	zł

słownie: ......................................................................................................................................................

( Zad. 2 Remont kamienicy przy Placu Ratuszowym 4* za cenę:

Cena brutto: 	zł

słownie: ......................................................................................................................................................

podatek VAT:  	zł

Cena netto: 	zł

słownie: ......................................................................................................................................................

Oświadczamy, że:

  - zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty;

  - przedmiot zamówienia wykonamy sami / za pomocą podwykonawców**, w następującym zakresie:

- ............................................................................................................,

- ............................................................................................................,

- ............................................................................................................,

  - uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

  - zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane i materiały objęte przedmiotem umowy na okres 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu końcowego bez zastrzeżeń, który stanowi równocześnie dokument gwarancyjny;

  - wadium w wysokości 1000,-zł  (słownie: tysiąc złotych) na Zad 1. Remont kamienicy przy Placu Ratuszowym 3* zostało wniesione w dniu ………………. w formie ……………………..;

  - wadium w wysokości 1000,-zł  (słownie: tysiąc złotych) na Zad 1. Remont kamienicy przy Placu Ratuszowym 4* zostało wniesione w dniu ………………. w formie ……………………..;

  - zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie uzgodnionym z Zamawiającym oraz na warunkach określonych we wzorze umowy dołączonym do SIWZ;

  - jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium podlega przepadkowi;

  - w przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie …………………………………………………………;

  - jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej określonej w art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) za przedkładanie fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnych, pisemnych oświadczeń dotyczących okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania niniejszego zamówienia publicznego.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:

(1)	...................................................................................

(2)	...................................................................................

(3)	...................................................................................

- ..................................................................................

- ..................................................................................

- ..................................................................................

- ..................................................................................

- ..................................................................................

- ..................................................................................

- ..................................................................................

* - jeżeli oferta Wykonawcy dotyczy zadania

** - niepotrzebne skreślić

Sulechów, dnia …………………………

............................................			               	     ...................................................

(imiona i nazwiska osób 					                          (podpisy osób uprawnionych do

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)		 		              reprezentowania Wykonawcy)

## Załącznik nr 1a

## DANE WYKONAWCY

- Nazwa:

- Siedziba:

- NIP:

- REGON:

- Tel/fax:

- Numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru handlowego:

- Nazwa banku i numer konta bankowego:

- Osoby upoważnione przez wykonawcę do podpisania umowy (imię i nazwisko oraz stanowisko):

- Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów (konsorcja/spółki cywilne) jest:

Imię i nazwisko:

stanowisko:

tel/fax.

- Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji umowy będzie:

Imię i nazwisko:

stanowisko:

tel/fax.

Jednocześnie zobowiązujemy się do dostarczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy pełnomocnictwa dla naszego przedstawiciela, o ile jego umocowanie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

Sulechów, dnia …………………………

............................................			               	     ...................................................

(imiona i nazwiska osób 					                          (podpisy osób uprawnionych do

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)		 		              reprezentowania Wykonawcy)

## Załącznik nr 2

# OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU

# W POSTĘPOWANIU

Nazwa Wykonawcy:

Siedziba Wykonawcy:

Oświadczam /Oświadczamy/x/, że Firma, którą reprezentuję /reprezentujemy/x/:

- posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) tj.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;

- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Na każde żądania dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam /potwierdzamy/x/ własnoręcznym /własnoręcznymi/x/ podpisem /podpisami /x/ świadom /świadomi /x/ odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

/x/ niepotrzebne skreślić

Sulechów, dnia …………………………

...............................................					...................................................

(imiona i nazwiska osób 						    (podpisy osób uprawnionych do

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 			      	       reprezentowania Wykonawcy)

## Załącznik nr 2a

(dotyczy każdego uczestnika konsorcjum)

# OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy........................................................................................................................

Adres Wykonawcy .........................................................................................................................

Numer telefonu/fax ..........................................................................................................................

Oświadczam, że:

1) jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2) nie podlegam wykluczeniu z postępowania ponieważ nie odnoszą się do mnie  kryteria wykluczające

następujących Wykonawców:

- dostawców lub wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zadania inwestycyjnego lub wykonując je z nienależytą starannością,

- dostawców lub wykonawców, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono,

- dostawców lub wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego,

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zadania inwestycyjnego publicznego, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

- osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie  zadania inwestycyjnego publicznego, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

- dostawców lub wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w ustawie, specyfikacji istotnych warunków zadania inwestycyjnego, 
w ogłoszeniu lub zaproszeniu do składania ofert, w szczególności nie wnieśli wadium.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem - potwierdzamy własnoręcznymi podpisami /x/ świadom - świadomi /x/ odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

/x/ niepotrzebne skreślić

Podpisano:    .................................................................................

( upoważniony przedstawiciel )

## Załącznik nr 2b

(na jednym oświadczeniu podpisują się wszyscy uczestnicy konsorcjum)

# OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy........................................................................................................................

Adres Wykonawcy .........................................................................................................................

Numer telefonu/fax ..........................................................................................................................

Oświadczam, że:

1) posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2) dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zadania inwestycyjnego,

3) znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zadania inwestycyjnego,

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem - potwierdzamy własnoręcznymi podpisami /x/ świadom - świadomi /x/ odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

/x/ niepotrzebne skreślić

Podpisano:    .................................................................................

( upoważniony przedstawiciel )

### Załącznik nr 3

Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie

Nazwa Wykonawcy  ................................................................................................

Adres Wykonawcy   .................................................................................................

Numer telefonu ..................................... Numer telefaxu ...................................

| Nazwisko i imię | Opis uprawnień i doświadczenia (techniczne i kierownicze) | Lata doświadczenia zawodowego | Proponowana rola w realizacji zamówienia (zakres czynności) |
| --- | --- | --- | --- |

Uwaga: Załącznik należy wypełnić zgodnie z pkt. 8.4 SIWZ.

Podpisano

...................................................................

(upoważniony przedstawiciel)

# Załącznik nr 4

Wykaz robót wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat

Nazwa Wykonawcy  ................................................................................................................

Adres Wykonawcy ..................................................................................................................

Numer telefonu  .....................................   Numer telefaxu ........................................

| Rodzaj robót (opis) | Wartość robót tys. zł netto | Data i czas trwania realizacji zamówienia | Miejsce wykonania robót |
| --- | --- | --- | --- |

Uwaga: do wykazu robót należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane  należycie, zgodnie z pkt. 8.5 SIWZ.

Podpisano

...................................................................

(upoważniony przedstawiciel)

ROZDZIAŁ 2

Opis przedmiotu zamówienia:

Dokumentacja projektowa dotycząca Wspólnoty Mieszkaniowej

Plac Ratuszowy 3, 4

Pozwolenie na budowę

ROZDZIAŁ 3

Projekt umowy

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu......................... w Sulechowie pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową Plac Ratuszowy 3 w Sulechowie, NIP 973-07-21-260 oraz Wspólnotą Mieszkaniową Plac Ratuszowy 4 w Sulechowie,                    NIP 973-07-22-087 w imieniu i na rzecz których działa Zarządca,  Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Poznańskiej 18 w Sulechowie wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000034054 w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 973-07-12-918, REGON 977922651, kapitał zakładowy: 31’557’000 zł

w imieniu której działa:

Prezes Zarządu	- Marek Lelito

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a ................................................................................ z siedzibą w ...................................., 
o numerze identyfikacji podatkowej ........................................, KRS* nr ………………………………… w ……………………………………, **…………………………………………….w imieniu którego działa:

.............................................................................................

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655), została zawarta umowa o następującej treści:

( 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty remontowo - rewitalizacyjne pod nazwą: „Remont kamienicy przy Placu Ratuszowym 3, 4”.  Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania:

  - Zad 1. Remont kamienicy przy Placu Ratuszowym 3

Zamówienie obejmuje prace remontowo - rewitalizacyjne budynku przy Placu Ratuszowym 3  w Sulechowie wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i projektem budowlanym dołączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w rozdziale 2 z uwzględnieniem wykonania dodatkowo dylatacji blaszanej rozgraniczającej połacie dachowe od strony podwórka na granicy Wspólnot Mieszkaniowych: Plac Ratuszowy 3 i Plac Ratuszowy 4, a także wykonanie prac zgodnie z przedmiarem robót zawartym w rozdziale 4 oraz zgodnie z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót remontowych budynku mieszkalnego w Sulechowie przy Placu Ratuszowym 4 (rozdział 4 SIWZ).

  - Zad 1. Remont kamienicy przy Placu Ratuszowym 4

Zamówienie obejmuje prace remontowo - rewitalizacyjne budynku przy ulicy Plac Ratuszowy 4  w Sulechowie wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i projektem budowlanym dołączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w rozdziale 2 z uwzględnieniem wykonania dodatkowo dylatacji blaszanej rozgraniczającej połacie dachowe od strony frontowej na granicy Wspólnot Mieszkaniowych: Plac Ratuszowy 3 i Plac Ratuszowy 4, a także wykonanie prac zgodnie z przedmiarem robót zawartym w rozdziale 5 oraz zgodnie z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót remontowych budynku mieszkalnego w Sulechowie przy ulicy Plac Ratuszowy 4 (rozdział 5 SIWZ).

- Realizacja przedmiotu umowy przebiegać będzie zgodnie z projektem budowlanym UAN-Sm/7351/112/07r. oraz  pozwoleniem na budowę nr 856/07 z dnia 09-08-2007r.

( 2

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy  –  …………………..

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy –  15.10.2008r.

( 3

PRZEDSTAWICIELE, NADZÓR  INWESTORSKI  i  KIEROWNICTWO ROBÓT

- Przedstawicielem Zamawiającego będzie  Włodzimierz Grafka.

- Przedstawicielem Wykonawcy będzie  ...............................................................................................

- Nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego pełnić będzie Henryk Andrałojć posiadający uprawnienie budowlane nr 41/82/Zg.

- Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania prawnego wynikającego z przepisów prawa budowlanego i jest uprawniony w imieniu Zamawiającego do sprawdzania jakości i ilości wykonanych robót oraz potwierdzania stopnia ich zaawansowania.

- Obowiązki kierownika budowy z ramienia Wykonawcy pełnić będzie ...............................................

( 4

OBOWIĄZKI  ZAMAWIAJĄCEGO  i  WYKONAWCY

- Zamawiający zobowiązuje się do:

  - dostarczenia Wykonawcy dziennika budowy nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie robót,

  - przekazania Wykonawcy terenu budowy najpóźniej 5 dni po wyznaczonym terminie rozpoczęcia realizacji umowy określonym w §2 ust. 1 niniejszej umowy,

  - dostarczenia Wykonawcy projektu budowlanego z dniem podpisania umowy.

- Wykonawca  zobowiązuje się do:

  - prowadzenia dziennika budowy,

  - wykonania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

  - dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, przeprowadzenia wszelkich prób i badań technicznych oraz uzyskania zezwoleń, które wymagane są do eksploatacji przedmiotu umowy określonego w ( 1,

  - uzgodnienia terminów i czasu wykonania prac z właścicielami lokali handlowych tak, aby zapewnić jak najkrótsze przerwy w prowadzeniu przez nich działalności handlowej,

  - dostarczenia Zamawiającemu atestów na materiały przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia przed ich wbudowaniem,

  - utrzymania terenu budowy w należytym porządku, przestrzegania przepisów BHP i Ppoż. oraz zasad właściwej gospodarki materiałami,

  - opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót,

  - zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez czas trwania realizacji zadania ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia i życia ludzi, zapewnienia dozoru,

  - urządzenia terenu budowy oraz ponoszenia kosztów zużycia wody i energii,

  - utrzymania terenu budowy w stanie zapewniającym bezpieczną komunikację pieszych 
i pojazdów oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

  - umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego,

  - poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,

  - zabezpieczenia mienia na terenie budowy - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe podczas realizacji przedmiotu umowy,

  - ponoszenia odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenie robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

- Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój koszt dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu budowy.

- Jeżeli Zamawiający w trakcie wykonywania robót zażąda badań dotyczących jakości użytych do wykonania zamówienia materiałów, to Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić na koszt własny.

- Po zakończeniu realizacji zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet atestów i certyfikatów wraz z ich zestawieniem.

- Wykonawca oświadcza, że roboty objęte umową należą do zakresu jego działalności i zawodowo trudni się wykonywaniem takich robót

( 5

ODBIORY

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy będą dokonywane następujące odbiory wykonanych robót:

  - robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - odbiór końcowy - po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

- W odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu uczestniczą Wykonawca i inspektor nadzoru; w odbiorze końcowym Wykonawca, inspektor nadzoru i przedstawiciel Zamawiającego.

- Wykonawca będzie zgłaszał gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy. Do Wykonawcy należy również zawiadomienie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu i robót zanikających.

- Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają każdorazowo odbiorowi.

- Jeżeli Wykonawca zakrył roboty ulegające zakryciu bez odbioru, na własny koszt obowiązany jest odkryć te roboty, a następnie po odbiorze przywrócić je do poprzedniego stanu.

- Po zakończeniu robót stanowiących przedmiot umowy, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:

  - protokoły odbiorów technicznych, badań i sprawdzeń, atesty na wbudowane materiały,

  - dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

  - wypełniony dziennik budowy,

  - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

  - rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości.

- Terminy rozpoczęcia odbiorów:

  - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - w ciągu 3 dni od dnia zawiadomienia inspektora nadzoru,

  - odbiór końcowy - w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia Przedstawiciela Zamawiającego 
i inspektora nadzoru.

- Terminy zakończenia czynności związanych z odbiorami:

  - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - w ciągu 3 dni od daty rozpoczęcia,

  - odbiór końcowy	- w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokół odbioru podpisują przedstawiciele stron.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru robót, do czasu usunięcia wad,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

    - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie,

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru, zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy bez zapłaty za przedmiot odbioru lub żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca obowiązany jest usuwać wady na bieżąco, jednak nie później niż to wynika 
z wpisu do dziennika budowy lub zapisu w protokole odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru,

  - żądania wyznaczenia terminu odbioru po usunięciu wad.

- Zamawiający dokona protokolarnie odbioru zgłoszonych robót po usunięciu wad 
w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

( 6

ZLECANIE  ROBÓT  PODWYKONAWCOM

- Wykonawca wykona własnymi siłami 100 % wartości przedmiotu umowy / za pomocą podwykonawców**** w następującym zakresie:

- ............................................................................................................,

- ............................................................................................................,

- ............................................................................................................,

- ............................................................................................................

- Wykonawca może zawrzeć z podwykonawcą umowę wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy (podstawa: art. 6471 k.c.). Umowa ta powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

( 7

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy określony w § 1 jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot zamówienia obejmuje zakres robót wynikający z projektu budowlanego oraz ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wartość przedmiotu umowy za Zad. 1 Remont kamienicy przy Placu Ratuszowym 3 wynosi:  ...................................PLN netto,

słownie:..................................................................................................................................................................

plus podatek VAT co daje cenę brutto: ………………... ................................................................. PLN brutto,

słownie:..................................................................................................................................................................

- Wartość przedmiotu umowy za Zad. 2 Remont kamienicy przy Placu Ratuszowym 4 wynosi:  ...................................PLN netto,

słownie:..................................................................................................................................................................

plus podatek VAT co daje cenę brutto: ………………... ................................................................. PLN brutto,

słownie:..................................................................................................................................................................

( 8

ROZLICZENIA  i  TERMINY  PŁATNOŚCI

- Rozliczanie wykonanych robót odbędzie się po odbiorze końcowym każdego zadania.

- Zapłata należności nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę, po dokonaniu odbioru końcowego każdego zadania bez zastrzeżeń oraz udokumentowaniu przez Wykonawcę zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom.

- Protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń stanowić będzie jednocześnie dokument gwarancyjny na wykonane roboty remontowo-rewitalizacyjne.

- Termin płatności faktury ustala się do 21 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu z jego

konta na konto Wykonawcy ...............................................................................................................

- Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

- Do faktury muszą być dołączone następujące dokumenty:

- podpisany protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń dla każdego zadania,

- pisemne oświadczenie Wykonawcy, że nie zatrudniał podwykonawców / dokumenty potwierdzające uregulowanie należności podwykonawcom.****

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług, posiada numer identyfikacji podatkowej 973-07-21-260 dla Zad. 1 Remont kamienicy przy Placu Ratuszowym 3.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług, posiada numer identyfikacji podatkowej 973-07-21-260 dla Zad. 2 Remont kamienicy przy Placu Ratuszowym 4.

( 9

CESJA  WIERZYTELNOŚCI

Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w  wyniku realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

( 10

##### ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed  podpisaniem niniejszej umowy na:

  - Zad. 1 Remont kamienicy przy Placu Ratuszowym 3

w wysokości*** ……………………………………- zł

słownie: ………………………………………………………………………………………………..

    - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie .......................................

  - Zad. 2 Remont kamienicy przy Placu Ratuszowym 4

w wysokości*** ……………………………………- zł

słownie: ………………………………………………………………………………………………..

    - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie .......................................

- Zabezpieczenie podlega zwrotowi lub zwolnieniu w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe 30% zabezpieczenia podlega zwrotowi po upływie umownego okresu gwarancji jakości, który wynosi 36 miesięcy. Gwarancja ubezpieczeniowa może być wniesiona po zakończeniu robót i dokonaniu odbioru końcowego, z terminem ważności do końca okresu rękojmi i gwarancji, liczonego od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek.

- W przypadku nienależytego wykonania robót opisanych w §1  zabezpieczenie zostanie przeznaczone na wykonanie robót oraz pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

( 11

GWARANCJA  I  RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy.

- Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń na każde zadanie, który stanowi równocześnie dokument gwarancyjny.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad wynikających z nienależytego wykonania robót. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, Zamawiający ma prawo zlecić te roboty innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy umownego, który zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

( 12

ODSZKODOWANIA

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne z zastrzeżeniem ust. 3.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

    - nie dotrzymanie terminów realizacji przedmiotu umowy w wysokości 150 zł brutto za każdy dzień zwłoki za każde zadanie z zastrzeżeniem pkt. 2.1.4

    - zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 150 zł brutto  za każdy dzień zwłoki za każde zadanie,

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości  17 000 zł brutto za każde zadanie,

    - w przypadku przedłużenia prac nie zakończonych protokołem końcowym bez zastrzeżeń w terminie do 15.12.2008r.  w wyniku czego nastąpi utrata przez Zamawiającego dotacji ustalonej w umowie zawartej między Zamawiającym a Gminą Sulechów na rok 2008, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- za  Zad. 1 Remont kamienicy przy Placu Ratuszowym 3 – 89 227,43 zł brutto,

- za  Zad. 2 Remont kamienicy przy Placu Ratuszowym 4 – 86 500,00 zł brutto.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:

    - zwłokę w przeprowadzeniu odbioru robót w wysokości 150 zł brutto za każdy dzień zwłoki za każde zadanie,

    - odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w wysokości 17 000 zł brutto za każde zadanie z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w  art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655).

- Strony zastrzegają możliwość żądania odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Strony zobowiązują się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

- Wykonawcy wspólnie wykonujący zamówienie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonania umowy.

( 13

ODSTĄPIENIE  OD  UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

  - Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od przekazania terenu budowy bez uzasadnionej przyczyny oraz nie reaguje na złożone na piśmie wezwanie Zamawiającego do rozpoczęcia robót,

  - Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 2 tygodnie,

  - Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

  - W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:

  - Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny dokonania odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach określonych  w pkt. 1-2.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym, na koszt tej strony, której działanie spowodowało odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone i wzniesione,

  - jeżeli stroną odstępującą od umowy jest Zamawiający, to Wykonawca:

    - zgłosi Zamawiającemu gotowość do dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających,

    - sporządzi wykaz materiałów  zakupionych w celu realizacji niniejszej umowy, które nie mogą być przez niego wykorzystane do realizacji innych, nie objętych umową robót.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do:

  - dokonania odbioru przerwanych robót,

  - zapłaty za roboty wykonane do dnia odstąpienia,

  - odkupienia materiałów, o których mowa w pkt  4.4.2,

  - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

( 14

INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ STRON

- Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem.

- Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone.

- Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.

( 15

POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Integralnymi składnikami niniejszej umowy jest:

# Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 		- załącznik nr 1

# Oferta Wykonawcy						- załącznik nr 2

- Umowy z podwykonawcami				- załącznik nr 3 ****

- Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla Zamawiającego.

- Konieczne i dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego  i  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655) oraz Prawa Budowlanego (j.t Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z póź. zm.).

- Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

PODPISY

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY

# *) KRS, lub Ewidencja działalności gospodarczej,

# **) spółki z o.o., spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne wpisują wysokość kapitału zakładowego, a spółki komandytowo-akcyjne dodatkowo wysokość wniesionego kapitału zakładowego.

# ***) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowi 8% oferowanej ceny ryczałtowej brutto za każde zadanie.

# ****) niepotrzebne skreślić

ROZDZIAŁ 4

Dokumentacja dla budynku mieszkalnego przy ulicy Plac Ratuszowy 3

w Sulechowie

Przedmiar robót

Informacja dotycząca

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

przy wykonywaniu

robót remontowych budynku mieszkalnego

w Sulechowie przy ulicy

Plac Ratuszowy 3

ROZDZIAŁ 5

Dokumentacja dla budynku mieszkalnego przy ulicy Plac Ratuszowy 4

w Sulechowie

Przedmiar robót

Informacja dotycząca

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

przy wykonywaniu

robót remontowych budynku mieszkalnego

w Sulechowie przy ulicy

Plac Ratuszowy 4