Sulechów, 14 października 2008 roku

Inwestor:

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne

„SuPeKom” Sp. z o.o.

ul. Poznańska 18

66-100 Sulechów

tel. (0-68) 3852407, fax. (0-68) 3852370

WARUNKI PRZETARGU (WP)

dotyczy II pisemnego przetargu nieograniczonego pn.:

„Utwardzenie ciągu komunikacyjnego z użyciem kostki

typu „polbruk” na cmentarzu komunalnym w Sulechowie”

Zatwierdzam:

......................................

Wykaz dokumentów:

# Rozdział 1: Instrukcja dla Oferentów (wraz z załącznikami)

Rozdział 2: Projekt umowy

Sulechów 2008

ROZDZIAŁ 1

INSTRUKCJA  DLA  OFERENTÓW

- Nazwa oraz adres Inwestora:

# Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o.

# adres: 66-100 Sulechów, ul. Poznańska nr 18,

tel. (0-68) 3852407-09, fax (0-68) 3852370,

NIP 973-07-12-918, REGON 977922651

KRS Nr 0000034054 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Konto bankowe: BZ WBK S.A.  I O/Sulechów  22 10901580 0000 0000 58050470

Kapitał zakładowy: 31’557’000 zł

Biuletyn Informacji Publicznej: http://supekom.bip.sulechow.pl

adres e-mail: zarzad@supekom.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

  - Na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) niniejsze postępowanie prowadzone będzie według przepisów Kodeksu cywilnego bez stosowania w/w ustawy.

- Opis zadania inwestycyjnego:

  - Zadanie inwestycyjne obejmuje utwardzenie ciągu komunikacyjnego bocznej alei cmentarnej, na prawo od głównego ciągu komunikacyjnego, pomiędzy starym a nowym sektorem cmentarza, na całej długości i szerokości z użyciem kostki typu „polbruk” na cmentarzu w Sulechowie, polegające na:

- rozebraniu istniejących krawężników betonowych (długość 100m x 2). Materiał rozbiórkowy należy przetransportować do bazy Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „ SuPeKom” Sp. z o.o. na miejsce wskazane przez Zamawiającego,

- mechanicznym wykonaniu koryta na całej szerokości chodnika w gruncie I-IV kat. (powierzchnia 270m2). Głębokość koryta winna zapewnić możliwość ułożenia odpowiednich grubości warstw nawierzchni zapewniających jej trwałość i niezmienny profil powierzchni. Zamawiający wskaże miejsce wywozu urobku w odległości do 5km od miejsca wykonywania robót,

- wykonaniu podbudowy z tłucznia lub podsypki cementowo-piaskowej z zagęszczeniem mechanicznym (powierzchnia 270m2), o grubości zapewniającej trwałość i niezmienny profil powierzchni,

- ułożeniu nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej o grubość 8 cm, kolor grafitowy (powierzchnia 270m2), wytrzymującej nacisk powierzchniowy samochodu o masie całkowitej do 16 ton,

- wykonanie ław betonowych z oporem pod krawężniki,

- ułożeniu krawężników/obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (długość 100m x 2),

- Powierzchnie z kostek typu „polbruk” należy ukształtować z jednostronnym spadkiem umożliwiającym szybki spływ wód opadowych w kierunku wpustów istniejącej kanalizacji deszczowej.

- Wzdłuż krawężnika należy wyprofilować koryto umożliwiające odprowadzanie wody do wpustów.

  - Podczas wykonania prac należy zachować ciszę i spokój stosownie do miejsca wykonywania prac, jakim jest cmentarz oraz zachować czystość w obrębie remontowanego obiektu (stały wywóz nieczystości powstałych w wyniku wykonywania prac, itp.). Dodatkowo należy dostosować tryb pracy do warunków panujących na cmentarzu, w taki sposób aby nie utrudniać korzystania z cmentarza oraz normalnej pracy związanej z obiektem (np. pogrzebu, pochówku).

  - Oferent powinien uwzględnić w ramach zaoferowanej ceny koszty wywozu nieczystości powstałych w wyniku wykonywania prac (np. rozebrane krawężniki itp.).

  - Zakres robót został określony w  pkt. 3.1, 3.2 i 3.3 Instrukcji dla Oferentów. Każdy Oferent powinien dokonać wizji lokalnej obiektu oraz oszacować ilość prac i ich zakres i na tej podstawie określić wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje także prace, których Oferent nie przewidział i które nie zostały określone w opisie zadania inwestycyjnego.

  - Inwestor nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

  - Inwestor nie przewiduje dokonywania przedpłat na roboty.

  - Materiały użyte do wykonania zadania inwestycyjnego muszą posiadać świadectwa jakości, atesty oraz powinny odpowiadać:

- Polskim Normom,

- wymaganiom projektu budowlanego,

- wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

  - Na każde żądanie Inwestora Oferent zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.

  - Po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego Oferent przekaże Inwestorowi komplet atestów i certyfikatów wraz z ich zestawieniem.

  - Oferent udzieli Inwestorowi gwarancji na wykonane prace:

    - Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, który stanowi równocześnie dokument gwarancyjny.

    - W okresie gwarancji i rękojmi Oferent obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad wynikających z nienależytego wykonania robót.

  - Jeżeli Inwestor zażąda badań dotyczących jakości użytych do wykonania zadania inwestycyjnego materiałów, to Oferent zobowiązany jest je przeprowadzić na koszt własny.

- Termin realizacji zadania inwestycyjnego:

  - Zadanie inwestycyjne należy zrealizować nie wcześniej niż w terminie od 01.03.2009r. do 30.06.2009r.

- Opis sposobu przygotowania ofert:

  - Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do rozdziału I - Instrukcji dla Oferentów. Oferta musi obejmować całość zadania inwestycyjnego
i spełniać wszystkie wymagania Warunków Przetargu.

  - Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego Oferenta więcej, niż jednej oferty lub oferty zawierającej wariantowe wykonanie zadania inwestycyjnego spowoduje odrzucenie oferty lub ofert tego Oferenta. Oferent wchodzący w skład grupy podmiotów składających ofertę wspólnie (w szczególności spółki cywilne, konsorcjum itp.) składającej ofertę nie może złożyć samodzielnie niezależnej oferty.

  - Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami pkt. 8 Instrukcji dla Oferentów.

  - Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Oferenta jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem poświadczonym przez Oferenta. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.

  - W przypadku, gdy Oferent, jako załącznik do oferty, dołącza kopię innego dokumentu niż pełnomocnictwo, kopia każdej strony tego dokumentu musi być potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do złożenia oferty w imieniu Oferenta. Poświadczenie powinno zawierać sformułowanie „za zgodność z oryginałem”, pieczątkę imienną osoby podpisującej oraz jej podpis lub parafę, a w przypadku braku imiennej pieczątki, czytelny podpis zawierający imię i nazwisko. Natomiast odpis pełnomocnictwa musi być uwierzytelniony przez notariusza.

  - Oferta musi być złożona w oryginale pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Oferenta muszą być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta.

  - Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub jego odpis uwierzytelniony przez notariusza musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

  - Wszystkie miejsca w ofercie, w których Oferent naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści Warunkom Przetargu. W celu czytelnego zamieszczenia odpowiedniej ilości informacji wzory załączników można dopasować do indywidualnych potrzeb zachowując jednak brzmienie ich wzorcowej treści.

  - Wszystkie strony oferty oraz pozostałe dokumenty powinny być ponumerowane i trwale spięte w jedną całość.

  - Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Oferent zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i załączone jako odrębna część, nie związana z ofertą w sposób trwały. Oferent nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 PZP.

  - Oferent winien umieścić ofertę (wraz z wypełnionymi załącznikami) w kopercie zaadresowanej na adres Inwestora podany w pkt. 1 Instrukcji dla Oferentów. Koperta musi posiadać oznaczenia:

#### Oferta w sprawie II pisemnego przetargu nieograniczonego na

# utwardzenie ciągu komunikacyjnego z użyciem kostki typu „polbruk”

# na cmentarzu komunalnym w Sulechowie

„Nie otwierać przed 23.10.2008 r. do godziny 1015”

oraz nazwę i adres Oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia lub wycofania jej przez Oferenta przed terminem otwarcia ofert.

  - Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, ze Inwestor otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w pkt. 11. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 5.12, a koperta musi być dodatkowo oznaczona określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

  - Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

  - Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje (dokonał wizji lokalnej obiektu), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

- Warunki udziału Oferentów w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

  - O realizację zadania inwestycyjnego mogą ubiegać się Oferenci mający prawo występowania w obrocie prawnym i spełniający następujące warunki:

    - Oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania, gdyż nie odnoszą się do niego kryteria wykluczające następujących oferentów:

  - którzy w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosi odpowiedzialności,

  - w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

  - którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  - osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

  - osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków należy załączyć:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Sytuacja finansowa: Oferent musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji zadania inwestycyjnego. Ponadto Wymagane jest, aby Oferent był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

  - Potencjał kadrowy: Oferent musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel inżynieryjno - techniczny do zrealizowania zadania inwestycyjnego w wymaganym terminie.

  - Doświadczenie zawodowe: Oferent musi wykazać się zrealizowaniem zamówień w okresie ostatnich 5 lat udokumentowanymi referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie (np. protokoły odbioru robót, referencje, listy polecające itp.), odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. naprawy dróg i wykonanie nawierzchni dróg o wartości minimum 20.000,00 zł netto.

  - Inwestor nie ogranicza udziału Podwykonawców. Oferent zobowiązany jest do wskazania w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Instrukcji dla Oferentów, tych części zadania inwestycyjnego, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Przy zawieraniu umów stosuje się postanowienia art. 6471 Kodeksu cywilnego.

  - Oferta musi być złożona w terminie wyznaczonym przez Inwestora jako termin składania ofert.

  - Oferta powinna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu i warunków zadania inwestycyjnego, ze wszystkimi wymogami Warunków Przetargu.

  - Złożenie oferty przez Oferentów wspólnie ubiegających się o realizację zadania inwestycyjnego:

    - W przypadku składania oferty przez Oferentów, którzy ubiegają się wspólnie o realizację zadania inwestycyjnego, konieczne jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. Pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich Oferentów winno być dołączone do oferty.

  - Spełnienie powyższych warunków podlegać będzie ocenie Inwestora dokonywanej metodą  1 - 0, tj. spełnia  - nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały stanowiące załączniki do oferty przedłożonej przez Oferenta. Oferta spełniająca warunki otrzyma ocenę „spełnia” natomiast oferta niespełniająca wymogów otrzyma ocenę „nie spełnia” i Oferent zostanie wykluczony z ubiegania się o zawarcie umowy na realizację zadania inwestycyjnego, a jego oferta zostanie odrzucona.

- Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  - Oferta Oferenta na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Instrukcji dla Oferenta.

  - Dane Oferenta na formularzu stanowiącym załącznik nr 1a do Instrukcji dla Oferenta.

  - Oświadczenie Oferenta na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Instrukcji dla Oferenta, a w przypadku, gdy Oferentem jest konsorcjum oświadczenia na formularzach stanowiących załącznik nr 2a i 2b.

  - Wykaz robót wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym zadanie inwestycyjne, tj wykonanie nawierzchni drogi z kostki typu „polbruk” o wartości minimum 20.000,00 zł netto - na załączniku nr 3 do Warunków Przetargu - wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (np. protokoły odbioru robót, listy polecające, referencje od poprzednich Inwestorów itp). Załączone dokumenty powinny wskazywać zakres wykonanych robót opowiadających swoim rodzajem zadaniu inwestycyjnemu, a także wartość tych robót oraz termin i miejsce wykonania prac.

  - Przedmiar robót sporządzony przez Oferenta opisany jako załącznik nr 4.

  - Zaakceptowany projekt umowy opisany jako załącznik nr 5.

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (każda strona kserokopii podpisana za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta) opisany jako załącznik nr 6.

  - Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej opisany jako załącznik nr 7.

  - Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (dotyczy w szczególności umowy spółki cywilnej, umowy konsorcjum itp.) opisaną jako załącznik nr 8.

  - Koncesję, zezwolenie lub licencję (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie dotyczącym zadania inwestycyjnego) opisane jako załącznik nr 9.

  - W przypadku składania oferty przez Oferentów, którzy ubiegają się wspólnie o realizację zadania inwestycyjnego – prawnie ustanowione pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 6.8.1, dla wybranego przedstawiciela do reprezentowania ich w postępowaniu opisane jako załącznik nr 10.

Uwaga 1: W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie właściwe dokumenty opisane w ust. 7.7  muszą być złożone przez każdy podmiot współuczestniczący.

Uwaga 2: Oferenci, którzy wzięli udział w unieważnionym pisemnym przetargu nieograniczonym pn.:” Utwardzenie ciągu komunikacyjnego z użyciem kostki typu „polbruk” na cmentarzu komunalnym w Sulechowie” zwolnieni są z załączania dokumentów wymienionych w punktach: 7.4, 7.7 i 7.8.

- Opis sposobu obliczania ceny ofertowej:

  - Rozliczenia pomiędzy Inwestorem, a Oferentem będą dokonywane w PLN.

  - Oferent zobowiązany jest do podania ceny ryczałtowej (netto i brutto) zadania inwestycyjnego wyrażonej cyfrowo i słownie w PLN.

  - Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Oferent przy realizacji zadania inwestycyjnego.

  - Podstawą do określenia ceny ryczałtowej oferty jest zakres robót podany w opisie zadania inwestycyjnego oraz oszacowanie ilości prac i ich zakresu przez Oferenta.

  - Cena ryczałtowa oferty powinna uwzględniać inne, nie przewidziane składniki wpływające na ostateczną cenę, a w szczególności wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zabezpieczające, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, urządzenie terenu budowy.

  - Zaleca się, aby Oferent odwiedził i zbadał plac budowy  oraz jego otoczenie i pozyskał dla siebie wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Oferenta z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty takiej wizyty ponosi Oferent.

  - Każdy Oferent obowiązkowo dołącza własny przedmiar robót, w którym wykaże zakres prac,  ilości jednostek przedmiarowych i cenę ryczałtową oferty.

  - Inwestor nie dopuszcza stosowania opustów kwotowych ani procentowych od ceny ryczałtowej wyliczonej zgodnie z zapisami pkt. 8.3 – 8.6.

  - Ceny ryczałtowa określona przez Oferenta zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji ze względu na inflację.

  - Rozliczenie należności nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej po zakończeniu i odebraniu poszczególnych robót będących przedmiotem umowy.

  - Inwestor poprawi oczywiste pomyłki w tekście oferty - za wyjątkiem błędów w obliczeniu ceny - informując o tym Oferenta. Za błąd w obliczeniu ceny uważać się będzie również niewłaściwie obliczony podatek od towarów i usług.

- Kryteria wyboru oferty:

  - Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Inwestor będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

- CENA							- 100%

  - Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Inwestor będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą:

- Wc wg kryterium CENA:

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

  - Inwestor udzieli zadania inwestycyjnego Oferentowi, którego oferta będzie najkorzystniejsza i otrzyma największą liczbę punktów.

- Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

  - Inwestor nie przewiduje konieczności wniesienia wadium.

  - Oferent przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ryczałtowej brutto podanej w ofercie.

    - Zabezpieczenie może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych.

Uwaga: dopuszcza się wnoszenie zabezpieczenia do ustalonej wysokości w jednej lub kilku określonych wyżej formach.

  - Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej zostanie wpłacone na ustalony z Inwestorem rachunek bankowy.

    - Zabezpieczenie podlega zwrotowi lub zwolnieniu w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zadania inwestycyjnego i uznania przez Inwestora za należycie wykonane. Pozostałe 30% zabezpieczenia podlega zwrotowi po upływie umownego okresu gwarancji jakości, który wynosi 3 lata. Gwarancja ubezpieczeniowa może być wniesiona po zakończeniu robót i dokonaniu odbioru końcowego, z terminem ważności do końca okresu rękojmi i gwarancji, liczonego od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek.

    - Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w projekcie umowy.

- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

  - Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Inwestora w pokoju               nr 23 (sekretariat) w godzinach urzędowania lub przesłać, w taki sposób aby dotarła ona na adres Inwestora w nieprzekraczalnym terminie do  23.10.2008r. do godz. 1000.

  - Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną one zwrócone Oferentom bez ich otwarcia po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

  - Inwestor zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, to wszystkie prawa i obowiązki Inwestora i Oferenta odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.

- Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących Warunków Przetargu:

  - Oferent może zwrócić się na piśmie (pocztą, faxem lub drogą elektroniczną) do Inwestora o wyjaśnienie treści Warunków Przetargu. Inwestor prześle treść zapytania z wyjaśnieniem wszystkim Oferentom, którym doręczono Warunki Przetargu oraz na stronie internetowej, na której opublikowane zostały Warunki Przetargu.

  - Jeżeli Inwestor lub Oferenci przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Inwestora:

- e-mail:   justyna_knefel@supekom.pl;

- http://supekom.bip.sulechow.pl

- Termin związania ofertą:

  - Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Miejsce i termin otwarcia ofert:

  - Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2008r. o godzinie 1015 w siedzibie Inwestora w sali konferencyjnej, II piętro – Sekretariat.

- Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert:

  - Inwestor zaprasza wszystkich Oferentów na otwarcie ofert - jest to czynność jawna.

  - Podczas otwarcia ofert Inwestor  podaje nazwy (firmy) oraz adresy Oferentów, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zadania inwestycyjnego, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

  - W przypadku, gdy Oferent nie był obecny na otwarciu ofert na jego wniosek Inwestor prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy Oferentów, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert.

  - W toku dokonywania oceny złożonych ofert Inwestor może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Inwestor poprawi oczywiste omyłki w treści oferty informując o tym Oferenta.

  - Inwestor zawrze umowę na realizację zadania inwestycyjnego z Oferentem, którego oferta odpowiada Warunkom Przetargu oraz została uznana za najkorzystniejszą., na warunkach określonych we wzorze umowy.

  - Inwestor niezwłocznie powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczając ogłoszenie w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, na stronie internetowej http://bip.supekom.sulechow.pl oraz przesyłając zawiadomienie wszystkim Oferentom biorącym udział w postępowaniu. W zawiadomieniu wysłanym do Oferenta, którego oferta zostanie wybrana, Inwestor określi miejsce i termin zawarcia umowy.

- Przedstawiciele Inwestora uprawnieni do porozumiewania się z Oferentami:

- pani Justyna Knefel 	– e-mail: jknefel@supekom.internetdsl.pl

w siedzibie Inwestora, w godzinach urzędowania od 700 do 1500.

Załącznik nr 1

# FORMULARZ OFERTOWY

Dane Oferenta:

Nazwa:

Siedziba:

Numer telefonu/faksu:

e-mail:

Numer REGON:

Numer NIP:

Do:   	Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne

„SuPeKom” Sp. z o.o.

ul. Poznańska 18

66-100 Sulechów

Nawiązując do ogłoszenia o II pisemnym przetargu nieograniczonym na utwardzenie ciągu komunikacyjnego z użyciem kostki typu „polbruk” na cmentarzu komunalnym w Sulechowie oferujemy wykonanie zadania inwestycyjnego, zgodnie z wymogami Warunków Przetargu, za cenę ryczałtową:

Cena brutto: 	zł

słownie: ......................................................................................................................................................

podatek VAT:  	zł

Cena netto: 	zł

słownie: ......................................................................................................................................................

Oświadczamy, że:

  - zapoznaliśmy się z Warunkami Przetargu i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty;

  - uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w Warunkach Przetargu;

  - niniejsze zadanie inwestycyjne będziemy realizować sukcesywnie według potrzeb Inwestora;

  - zadanie inwestycyjne będziemy realizować sami/ przez*:

- podwykonawcę ………………………………….…………………………..…………………..

Nazwa podwykonawcy

w zakresie ………………………………………………………………………………………………..

  - zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane i materiały objęte przedmiotem umowy na okres 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu końcowego bez zastrzeżeń, który stanowi równocześnie dokument gwarancyjny;

  - zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie uzgodnionym z Inwestorem oraz na warunkach określonych w projekcie umowy dołączonym do Instrukcji dla Oferentów;

  - w przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie …………………………………………………………;

  - jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej określonej w art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) za przedkładanie fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnych, pisemnych oświadczeń dotyczących okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania niniejszego zadania inwestycyjnego.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:

(1)	...................................................................................

(2)	...................................................................................

(3)	...................................................................................

- ...................................................................................

- ...................................................................................

- ...................................................................................

- ...................................................................................

- ...................................................................................

- ...................................................................................

* - niepotrzebne skreślić

Sulechów, dnia …………………………

............................................			               	     ...................................................

(imiona i nazwiska osób 					                          (podpisy osób uprawnionych do

uprawnionych do reprezentowania Oferenta)		 		              reprezentowania Oferenta)

## Załącznik nr 1a

## DANE OFERENTA

- Nazwa:

- Siedziba:

- NIP:

- REGON:

- Tel/fax:

- Numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru handlowego:

- Nazwa banku i numer konta bankowego:

- Osoby upoważnione przez Oferenta do podpisania umowy (imię i nazwisko oraz stanowisko):

- Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o realizację zadania inwestycyjnego i/lub podpisania umowy w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów (konsorcja/spółki cywilne) jest:

Imię i nazwisko:

stanowisko:

tel/fax.

- Przedstawicielem Oferenta w trakcie realizacji umowy będzie:

Imię i nazwisko:

stanowisko:

tel/fax.

Jednocześnie zobowiązujemy się do dostarczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy pełnomocnictwa dla naszego przedstawiciela, o ile jego umocowanie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

Sulechów, dnia …………………………

...........................................			               	     ...................................................

(imiona i nazwiska osób 					                          (podpisy osób uprawnionych do

uprawnionych do reprezentowania Oferenta)		 		              reprezentowania Oferenta)

## Załącznik nr 2

# OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU

# W POSTĘPOWANIU

Nazwa Oferenta:

Siedziba Oferenta:

Oświadczam /Oświadczamy/x/, że Firma, którą reprezentuję /reprezentujemy/x/:

- posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zadania inwestycyjnego,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania inwestycyjnego,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) tj.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;

- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Na każde żądania dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam /potwierdzamy/x/ własnoręcznym /własnoręcznymi/x/ podpisem /podpisami /x/ świadom /świadomi /x/ odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

/x/ niepotrzebne skreślić

Sulechów, dnia …………………………

...............................................					...................................................

(imiona i nazwiska osób 						    (podpisy osób uprawnionych do

uprawnionych do reprezentowania Oferenta) 			      	       reprezentowania Oferenta)

## Załącznik nr 2a

(dotyczy każdego uczestnika konsorcjum)

# OŚWIADCZENIE

Nazwa Oferenta........................................................................................................................

Adres Oferenta .........................................................................................................................

Numer telefonu/fax ..........................................................................................................................

Oświadczam, że:

1) jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2) nie podlegam wykluczeniu z postępowania ponieważ nie odnoszą się do mnie  kryteria wykluczające

następujących Wykonawców:

- dostawców lub wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując przedmiotu zamówienia lub wykonując je z nienależytą starannością,

- dostawców lub wykonawców, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono,

- dostawców lub wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego,

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie przedmiotu zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

- osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie  przedmiotu zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

- dostawców lub wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w ustawie, warunków przetargu przedmiotu zamówienia, 
w ogłoszeniu lub zaproszeniu do składania ofert, w szczególności nie wnieśli wadium.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem - potwierdzamy własnoręcznymi podpisami /x/ świadom - świadomi /x/ odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

/x/ niepotrzebne skreślić

Podpisano:    .................................................................................

( upoważniony przedstawiciel )

## Załącznik nr 2b

(na jednym oświadczeniu podpisują się wszyscy uczestnicy konsorcjum)

# OŚWIADCZENIE

Nazwa Oferenta........................................................................................................................

Adres Oferenta.........................................................................................................................

Numer telefonu/fax ..........................................................................................................................

Oświadczam, że:

1) posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2) dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zadania inwestycyjnego,

3) znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zadania inwestycyjnego,

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem - potwierdzamy własnoręcznymi podpisami /x/ świadom - świadomi /x/ odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

/x/ niepotrzebne skreślić

Podpisano:    .................................................................................

( upoważniony przedstawiciel )

# Załącznik nr 3

Wykaz robót wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat

Nazwa Oferenta  ................................................................................................................

Adres Oferenta ..................................................................................................................

Numer telefonu  .....................................   Numer telefaxu .....................................................

| Rodzaj robót (opis) | Wartość robót tys. zł netto | Data i czas trwania realizacji zadania inwestycyjnego | Miejsce wykonania robót | Adres i nr telefonu |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga: do wykazu robót należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane  należycie, zgodnie z pkt. 7.4 Instrukcji dla Oferentów.

Podpisano

...................................................................

(upoważniony przedstawiciel)

Rozdział 2

PROJEKT UMOWY

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu......................... w Sulechowie pomiędzy Sulechowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym „SuPeKom” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Poznańskiej 18 w Sulechowie wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000034054 w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 973-07-12-918, REGON 977922651, kapitał zakładowy: 31’557’000 zł

w imieniu której działa:

Prezes Zarządu	- Marek Lelito

zwanym dalej „INWESTOREM”,

a ................................................................................ z siedzibą w .................................................................,

o numerze identyfikacji podatkowej ........................................, KRS* nr …………………………………..

w ……………………………………, **…………………..…………………………… w imieniu którego

działa:

.............................................................................................

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”,

w rezultacie dokonania przez Inwestora na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego, wyboru oferty Wykonawcy, została zawarta umowa o następującej treści:

( 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: „II pisemny przetarg nieograniczony na utwardzenie ciągu komunikacyjnego z użyciem kostki typu „polbruk” na cmentarzu w Sulechowie dla Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego  „SuPeKom” Sp. z o.o. w Sulechowie”.

- Szczegółowy zakres robót określony jest w pkt. 3.1 Warunków Przetargu (załącznik Nr 1 do umowy) i obejmuje utwardzenie ciągu komunikacyjnego bocznej alei cmentarnej, na prawo od głównego ciągu komunikacyjnego, pomiędzy starym a nowym sektorem cmentarza, na całej długości i szerokości z użyciem kostki typu „polbruk” na cmentarzu w Sulechowie, polegające na:

- rozebraniu istniejących krawężników betonowych (długość 100m x 2). Materiał rozbiórkowy należy przetransportować do bazy Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „ SuPeKom” Sp. z o.o. na miejsce wskazane przez Zamawiającego,

- mechanicznym wykonaniu koryta na całej szerokości chodnika w gruncie I-IV kat. (powierzchnia 270m2). Głębokość koryta winna zapewnić możliwość ułożenia odpowiednich grubości warstw nawierzchni zapewniających jej trwałość i niezmienny profil powierzchni. Zamawiający wskaże miejsce wywozu urobku w odległości do 5km od miejsca wykonywania robót,

- wykonaniu podbudowy z tłucznia lub podsypki cementowo-piaskowej z zagęszczeniem mechanicznym (powierzchnia 270m2), o grubości zapewniającej trwałość i niezmienny profil powierzchni,

- ułożeniu nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej o grubość 8 cm, kolor grafitowy (powierzchnia 270m2), wytrzymującej nacisk powierzchniowy samochodu o masie całkowitej do 16 ton,

- wykonanie ław betonowych z oporem pod krawężniki,

- ułożeniu krawężników/obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (długość 100m x 2),

- Powierzchnie z kostek typu „polbruk” należy ukształtować z jednostronnym spadkiem umożliwiającym szybki spływ wód opadowych w kierunku wpustów istniejącej kanalizacji deszczowej.

- Wzdłuż krawężnika należy wyprofilować koryto umożliwiające odprowadzanie wody do wpustów.

- Wykonawca ukształtuje powierzchnie z kostek typu „polbruk” z jednostronnym spadkiem, umożliwiającym szybki spływ wód opadowych w kierunku wpustów istniejącej kanalizacji deszczowej. Wzdłuż krawężnika wyprofiluje koryto umożliwiające odprowadzanie wody do wpustów.

- Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót sporządzony przez Wykonawcę (zawierający zakres prac, ilości jednostek przedmiarowych i cenę ryczałtową) zawarty w ofercie stanowiącej integralną część umowy jako załącznik Nr 2 do umowy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe nie ulegnie podwyższeniu nawet w przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac dodatkowych nie przewidzianych przez Wykonawcę.

( 2

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy -po podpisaniu umowy, jednak nie wcześniej niż 01.03.2009r.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy - 30.06.2009r.

( 3

PRZEDSTAWICIELE, NADZÓR  INWESTORSKI  i  KIEROWNICTWO ROBÓT

- Przedstawicielem Inwestora będzie  Witold Kędzierzyński.

- Przedstawicielem Wykonawcy będzie  ...............................................................................................

- Nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Inwestora pełnić będzie Henryk Andrałojć posiadający uprawnienie budowlane nr 41/82/Zg.

- Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania prawnego wynikającego z przepisów prawa budowlanego i jest uprawniony w imieniu Inwestora do sprawdzania jakości i ilości wykonanych robót oraz potwierdzania stopnia ich zaawansowania.

( 4

OBOWIĄZKI  INWESTORA  i  WYKONAWCY

- Inwestor zobowiązuje się do:

  - przekazania Wykonawcy terenu budowy najpóźniej do 28.02.2009r.,

- Wykonawca  zobowiązuje się do:

  - wykonania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

  - dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, przeprowadzenia wszelkich prób i badań technicznych oraz uzyskania zezwoleń, które wymagane są do eksploatacji przedmiotu umowy określonego w ( 1,

  - dostarczenia, na każde żądanie Inwestora, atestów na materiały użyte do wykonania danego zadania,

  - utrzymania terenu budowy w należytym porządku, przestrzegania przepisów BHP i Ppoż. oraz zasad właściwej gospodarki materiałami,

  - zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez czas trwania realizacji zadania ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia i życia ludzi, zapewnienia dozoru,

  - utrzymania terenu budowy w stanie zapewniającym bezpieczną komunikację pieszych 
i pojazdów oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

  - zabezpieczenia mienia na terenie budowy - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe podczas realizacji przedmiotu umowy,

  - ponoszenia odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy.

  - zachowania ciszy i spokoju, stosownie do miejsca wykonywania prac, jakim jest cmentarz.

  - dostosowania trybu pracy do warunków panujących na cmentarzu, w taki sposób aby nie utrudniał on korzystania z cmentarza oraz normalnej pracy związanej z obiektem (np. pogrzebu, pochówku).

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenie robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

- Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój koszt dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu budowy.

- Jeżeli Inwestor w trakcie wykonywania robót zażąda badań dotyczących jakości użytych do wykonania zadania inwestycyjnego materiałów, to Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić na koszt własny.

- Po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego Wykonawca przekaże Inwestorowi komplet atestów i certyfikatów wraz z ich zestawieniem.

- Wykonawca oświadcza, że roboty objęte umową należą do zakresu jego działalności i zawodowo trudni się wykonywaniem takich robót.

( 5

ODBIORY

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy będą dokonywane następujące odbiory wykonanych robót:

  - robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - odbiór końcowy - po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

- W odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu uczestniczą Wykonawca i inspektor nadzoru; w odbiorze końcowym Wykonawca, inspektor nadzoru i przedstawiciel Inwestora.

- Wykonawca będzie zgłaszał gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Do Wykonawcy należy również zawiadomienie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu i robót zanikających.

- Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają każdorazowo odbiorowi.

- Jeżeli Wykonawca zakrył roboty ulegające zakryciu bez odbioru, na własny koszt obowiązany jest odkryć te roboty, a następnie po odbiorze przywrócić je do poprzedniego stanu.

- Po zakończeniu robót stanowiących przedmiot umowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowości odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:

  - protokoły odbiorów technicznych, badań i sprawdzeń, atesty na wbudowane materiały,

- Terminy rozpoczęcia odbiorów:

  - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - w ciągu 3 dni od dnia zawiadomienia inspektora nadzoru,

  - odbiór końcowy - w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia Przedstawiciela Inwestora 
i inspektora nadzoru.

- Terminy zakończenia czynności związanych z odbiorami:

  - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu- w ciągu 3 dni od daty rozpoczęcia,

  - odbiór końcowy	- w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia Inwestora i inspektora nadzoru.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokół odbioru podpisują przedstawiciele stron.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Inwestorowi przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić dokonania odbioru robót, do czasu usunięcia wad,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

    - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Inwestor może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie,

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru, zgodnie z jego przeznaczeniem Inwestor może odstąpić od umowy bez zapłaty za przedmiot odbioru lub żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca obowiązany jest usuwać wady na bieżąco, jednak nie później niż to wynika 
z zapisu w protokole odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - zawiadomienia Inwestora na piśmie o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru,

  - żądania wyznaczenia terminu odbioru po usunięciu wad.

- Inwestor dokona protokolarnie odbioru zgłoszonych robót po usunięciu wad 
w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

( 6

ZLECANIE  ROBÓT  PODWYKONAWCOM

- Wykonawca wykona własnymi siłami 100 % wartości przedmiotu umowy / za pomocą podwykonawców**** w następującym zakresie:

- ............................................................................................................,

- ............................................................................................................,

- ............................................................................................................,

- ............................................................................................................

- Wykonawca może zawrzeć z podwykonawcą umowę wyłącznie za zgodą Inwestora. Jeżeli Inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy (podstawa: art. 6471 k.c.). Umowa ta powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

( 7

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy określony w § 1 jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy obejmuje zakres robót wynikający z Warunków Przetargu.

  - Ogólna wartość przedmiotu umowy wynosi: .................................................................... PLN netto,

słownie ..................................................................................................................................................

plus podatek VAT co daje cenę brutto:   ........................................................................... PLN brutto,

słownie ..................................................................................................................................................

( 8

ROZLICZENIA  i  TERMINY  PŁATNOŚCI

- Rozliczanie wykonanych robót odbędzie się po odbiorze końcowym.

- Zapłata należności nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę, po dokonaniu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń oraz udokumentowaniu przez Wykonawcę zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom.

- Protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń stanowić będzie jednocześnie dokument gwarancyjny na wykonane roboty remontowe elewacji.

- Termin płatności faktury ustala się do 21 dni licząc od daty jej doręczenia Inwestorowi z jego

konta na konto Wykonawcy ............................................................................................................... Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

- Do faktury muszą być dołączone następujące dokumenty:

- podpisany protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń,

- pisemne oświadczenie Wykonawcy, że nie zatrudniał podwykonawców / dokumenty potwierdzające uregulowanie należności podwykonawcom.****

- Inwestor oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług, posiada numer identyfikacji podatkowej 973-07-19-808.

( 9

CESJA  WIERZYTELNOŚCI

Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w  wyniku realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody Inwestora.

( 10

##### ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed  podpisaniem niniejszej

umowy w wysokości*** ……………………………………- zł

słownie: ………………………………………………………………………………………………..

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie .......................................

- Zabezpieczenie podlega zwrotowi lub zwolnieniu w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zadania inwestycyjnego i uznania przez Inwestora za należycie wykonane. Pozostałe 30% zabezpieczenia podlega zwrotowi po upływie umownego okresu gwarancji jakości, który wynosi 3 lata. Gwarancja ubezpieczeniowa może być wniesiona po zakończeniu robót i dokonaniu odbioru końcowego, z terminem ważności do końca okresu rękojmi i gwarancji, liczonego od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek.

- W przypadku nienależytego wykonania robót opisanych w §1  zabezpieczenie zostanie przeznaczone na wykonanie robót oraz pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

( 11

GWARANCJA  I  RĘKOJMIA

- Wykonawca udzieli Inwestorowi gwarancji na roboty budowlane i materiały objęte przedmiotem umowy.

- Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, który stanowi równocześnie dokument gwarancyjny.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad wynikających z nienależytego wykonania robót. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, Inwestor ma prawo zlecić te roboty innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy umownego, który zobowiązuje się do uregulowania powstałych z tego tytułu należności w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

( 12

ODSZKODOWANIA

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Inwestorowi kary umowne za:

    - nie dotrzymanie terminów realizacji przedmiotu umowy w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki,

    - zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji 
i rękojmi – w wysokości 100 zł  za każdy dzień zwłoki,

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 
5.000,- zł,

  - Inwestor zapłaci Wykonawcy kary umowne za:

    - zwłokę w przeprowadzeniu odbioru robót w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki,

    - odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w wysokości 5.000,- zł,

- Strony zastrzegają możliwość żądania odszkodowania uzupełniającego, obok zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.

- Strony zobowiązują się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

- Wykonawcy wspólnie wykonujący zadanie inwestycyjne, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

( 13

ODSTĄPIENIE  OD  UMOWY

- Inwestorowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

  - Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od przekazania terenu budowy bez uzasadnionej przyczyny oraz nie reaguje na złożone na piśmie wezwanie Inwestora do rozpoczęcia robót,

  - Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 2 tygodnie,

  - Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

  - W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Inwestora, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:

  - Inwestor odmawia bez uzasadnionej przyczyny dokonania odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach określonych                w pkt. 1-2.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Inwestora obciążają następujące obowiązki:

  - w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym, na koszt tej strony, której działanie spowodowało odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone i wzniesione,

  - jeżeli stroną odstępującą od umowy jest Inwestor, to Wykonawca:

    - zgłosi Inwestorowi gotowość do dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających,

    - sporządzi wykaz materiałów  zakupionych w celu realizacji niniejszej umowy, które nie mogą być przez niego wykorzystane do realizacji innych, nie objętych umową robót.

- Inwestor w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do:

  - dokonania odbioru przerwanych robót,

  - zapłaty za roboty wykonane do dnia odstąpienia,

  - odkupienia materiałów, o których mowa w pkt  4.4.2,

  - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

( 14

POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Integralnymi składnikami niniejszej umowy jest:

- Warunki Przetargu			 		- załącznik nr 1

- Oferta Wykonawcy					- załącznik nr 2

- Umowy z podwykonawcami				- załącznik nr 3 ****

- Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla Inwestora.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego  oraz Prawa Budowlanego (j.t Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z póź. zm.).

- Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

PODPISY

WYKONAWCA								INWESTOR

# *) KRS, lub Ewidencja działalności gospodarczej,

# **) spółki z o.o., spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne wpisują wysokość kapitału zakładowego, a spółki komandytowo-akcyjne dodatkowo wysokość wniesionego kapitału zakładowego.

# ***) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowi 10% oferowanej ceny ryczałtowej brutto.

# ****) niepotrzebne skreślić