OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art.132 ust.1 punkt 4 i art. 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) niniejsze postępowanie prowadzone będzie według przepisów Kodeksu cywilnego bez stosowania w/w ustawy.

INWESTOR

SULECHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE

„SuPeKom” Sp. z o.o.

66-100 Sulechów, ul. Poznańska 18

tel. (0 68) 385 24 07, fax. (0 68) 385 23 70

NIP 973-07-12-918       REGON 977922651

KRS Nr 0000034054 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Kapitał zakładowy: 27’751’000,00 zł

Biuletyn Informacji Publicznej: http://bip.supekom.sulechow.pl

ogłasza pisemny przetarg  nieograniczony na:

„Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami zaprojektowanej w obrębie ewidencyjnym Kalsk, Gmina Sulechów na dz. nr 202, 245/2, 249/7, 248.”

Znak postępowania: ZP-KS/EJ/23/2007

Uwaga: W korespondencji kierowanej do Inwestora należy posługiwać się powyższym znakiem.

I. Ogólne warunki przetargu.

- Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami zaprojektowanej w obrębie ewidencyjnym Kalsk, Gmina Sulechów na dz. nr 202, 245/2, 249/7, 248 i podzielone zostało na następujące etapy:

- ETAP I - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami od studni 
S-1 do studni S-5,

- ETAP II - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami od studni 
S-57 do studni S-67,

- ETAP III - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami od studni 
S-74 do studni S-76.

- Szczegółowy zakres robót zgodny jest z projektem budowlanym i Warunkami Przetargu. Projekt budowlany do opracowania oferty został załączony do Warunków Przetargu w rozdziale 3 jako opis przedmiotu zadania inwestycyjnego.

UWAGA 1: Projekt budowlany obejmuje szerszą część zadania niż przewidziana do realizacji przez Inwestora. Dlatego Oferent musi wybrać z dostarczonego projektu tylko opisy, które dotyczą budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami na dz. nr 202, 245/2, 249/7, 248 od studni S-1 do studni S-5, od studni S-57 do studni S-67 oraz od studni S-74 do studni S-76.

UWAGA 2: Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami, jak również warunkami dopuszczającymi technologie i materiały do stosowania.

- Zaleca się, aby Oferent odwiedził i zbadał plac budowy  oraz jego otoczenie i pozyskał dla siebie wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Oferenta z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty takiej wizyty ponosi Oferent.

- Zakres prac w ramach zaproponowanej ceny ofertowej musi obejmować oprócz zakresu robót zgodnego z projektem budowlanym, także:

- koszty organizacji placu budowy,

- koszty ubezpieczenia budowy od wszelkich ryzyk,

- koszty organizacji ruchu, zajęcia pasa drogowego,

- koszt zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- koszty robót odwodnieniowych,

- koszty związane z pracami przygotowawczymi, porządkowymi, zagospodarowania placu budowy,

- koszty dozorowania placu budowy oraz maszyn i urządzeń.

- Inwestor nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne etapy.

- Inwestor nie dopuszcza składania ofert wariantowych tj. ofert przewidujących odmienny niż określony w dokumentacji projektowej sposób wykonania zadania inwestycyjnego.

- Inwestor nie przewiduje udzielenia zaliczki na roboty.

- Wykonawca wykona własnymi siłami 100% wartości przedmiotu umowy. Inwestor nie wyraża zgody na zatrudnianie podwykonawców.

- Każdy Wykonawca ma obowiązek udzielić gwarancji na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia na okres 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, który będzie stanowił równocześnie dokument gwarancyjny.

II. Termin realizacji:

Zadanie inwestycyjne należy zrealizować po podpisaniu umowy w następujących terminach:

- ETAP I – najpóźniej do 31.12.2007 roku,

- ETAP II i ETAP III – najpóźniej do 31.07.2008 roku.

III. Opis warunków, jakie muszą spełniać oferenci i ich oferty oraz sposobów dokonywania oceny ich spełnienia.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci mający prawo występowania w obrocie prawnym i spełniający następujące warunki:

  - Oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania, gdyż nie odnoszą się do niego kryteria wykluczające następujących oferentów:

- którzy w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

- w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

- którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków należy załączyć:

- Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków związanych z działalnością Oferenta, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub zaświadczenie o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego.

- Zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS-u o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu ZUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Sytuacja finansowa:

Oferent powinien dysponować środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji przedmiotu zadania inwestycyjnego przy założeniu, że za faktycznie wykonany zakres robót płatność dokonywana będzie nie częściej, niż raz w miesiącu po wykonaniu i odebraniu zakresu robót przewidzianych w harmonogramie w danym miesiącu. W związku z tym wymagane jest udokumentowanie dostępu do środków finansowych w wysokości, co najmniej 100.000,00 zł w okresie pierwszych 2 miesięcy trwania robót, przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego (np. w formie bankowego potwierdzenia zdolności kredytowych Oferenta, depozytu bankowego).

Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków należy załączyć:

- Informację banku finansującego, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Oferenta w wysokości niezbędnej do zrealizowania zadania na warunkach ustalonych w punkcie III podpunkt 1.2. wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

- Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony na kwotę min. 50.000,00 PLN  od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

  - Potencjał kadrowy:

Oferent winien mieć do dyspozycji odpowiedni pod względem kwalifikacji do zakresu robót wykazanych w rozdziale 3 Warunków Przetargu personel inżynieryjno-techniczny oraz dla obsady stanowisk:

- - kierownika robót z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń i doświadczeniem zawodowym, przynależnością do Izby inżynierów budownictwa i opłaconymi składkami oraz ubezpieczeniem OC zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. Nr 220, poz. 2173),

- - pracownika (pracowników) z doświadczeniem w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków należy załączyć:

- Wykaz osób, które będą wykonywać zadanie inwestycyjne lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania inwestycyjnego z udokumentowaniem ich kwalifikacji zawodowych (konieczny odpis uprawnień kierownika robót oraz zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów budownictwa, opłaceniu wymaganych składek i ubezpieczenia OC) oraz podaniem zakresu wykonywanych przez nich czynności.

  - Potencjał techniczny:

Oferent powinien posiadać lub mieć zapewniony dostęp - przez dzierżawę, wynajem, umowę kupna lub w inny sposób – do w pełni sprawnego podstawowego sprzętu umożliwiającego wykonanie robót.

  - Doświadczenie zawodowe:

Oferent powinien wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich 5 lat jako główny wykonawca, co najmniej trzech robót budowlanych polegających na wykonaniu kanalizacji sanitarnej o średnicy min. Ø160 mm o wartości min. 150.000,00 PLN.

Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków należy załączyć:

- Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat co najmniej trzech robót budowlanych polegających na wykonaniu kanalizacji sanitarnej o średnicy min. Ø160 o wartości min. 150.000,00 PLN wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie (np. protokoły odbioru robót, referencje, listy polecające itp.)

2.     Złożona oferta musi spełniać następujące warunki:

- Oferta musi być złożona w terminie wyznaczonym przez Inwestora jako termin składania ofert.

- Oferta powinna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu i warunków zadania inwestycyjnego ze wszystkimi wymogami warunków przetargu dotyczących zadania inwestycyjnego oraz z projektem budowlanym.

- W przypadku składania oferty przez Wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, konieczne jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. Pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich Wykonawców winno być dołączone do oferty.

- Ocena spełnienia warunków określonych dla Oferentów będzie dokonywana przy zastosowaniu kryterium „spełnia”- „nie spełnia”. Oferent spełniający warunki otrzyma ocenę „spełnia” natomiast oferent nie spełniający któregokolwiek z warunków otrzyma ocenę „nie spełnia” i zostanie wykluczony z ubiegania się o zawarcie umowy na realizację zadania inwestycyjnego, a jego oferta zostanie odrzucona.

III. Oświadczenia i dokumenty, jakie Wykonawca musi dostarczyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  - Oferta Oferenta na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Instrukcji dla Oferenta.

  - Dane Oferenta na formularzu stanowiącym załącznik nr 1a do Instrukcji dla Oferenta.

  - Oświadczenie Oferenta na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Instrukcji dla Oferenta, a w przypadku, gdy Oferentem jest konsorcjum oświadczenia na formularzach stanowiących załącznik nr 2a i 2b.

  - Wykaz osób, które będą wykonywać zadanie inwestycyjne lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania inwestycyjnego z udokumentowaniem ich kwalifikacji zawodowych (konieczny odpis uprawnień kierownika robót oraz zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów budownictwa, opłaceniu wymaganych składek i ubezpieczenia OC) oraz podaniem zakresu wykonywanych przez nich czynności stanowiący załącznik nr 3 do Instrukcji dla Oferenta.

  - Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat co najmniej trzech robót budowlanych polegających na wykonaniu kanalizacji sanitarnej o średnicy min. Ø160 mm o wartości min. 150.000,00 PLN wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie (np. protokoły odbioru robót, referencje, listy polecające itp.) stanowiący załącznik nr 4 do Instrukcji dla Oferenta.

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert opisany jako załącznik nr 5.

  - Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków związanych z działalnością Oferenta, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub zaświadczenie o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego opisane jako załącznik nr 6.

  - Zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS-u o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu ZUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert opisane jako załącznik nr 7.

  - Informację banku finansującego, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Oferenta w wysokości niezbędnej do zrealizowania zadania na warunkach ustalonych w punkcie III podpunkt 1.2. opisaną jako załącznik nr 8.

  - Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony na kwotę min. 50.000,00 PLN  od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej opisaną jako załącznik nr 9.

  - Harmonogram rzeczowo – finansowy robót w układzie miesięcznym opracowany na podstawie dokumentacji projektowej, z wyszczególnieniem kwot wydatkowanych w poszczególnych miesiącach na poszczególne etapy zadania opisany jako załącznik nr 10.

  - Zaakceptowany projekt umowy opisany jako załącznik nr 11.

  - Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (dotyczy w szczególności umowy spółki cywilnej, umowy konsorcjum itp.) opisaną jako załącznik nr 12.

  - W przypadku składania oferty przez Wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia – prawnie ustanowione pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. III punkt 2 podpunkt 2.3., dla wybranego przedstawiciela do reprezentowania ich w postępowaniu opisane jako załącznik nr 13.

Uwaga: W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie właściwe dokumenty opisane w ust. 6, 7  i 8  muszą być złożone przez każdy podmiot współuczestniczący.

IV. Sposób uzyskania Warunków Przetargu:

Instrukcja dla Oferentów wraz z załącznikami oraz projekt umowy jest możliwa do uzyskania w siedzibie Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o.o., pok. 29 (II piętro) lub pod adresem strony internetowej: http://bip.supekom.sulechow.pl/.

Natomiast dokumentacja projektowa jest będzie możliwe jedynie po wcześniejszym telefonicznym zawiadomieniu Inwestora pod nr telefonu: 0 68 385 24 07, wew. 63 i ustaleniu terminu odbioru. Za dokumentację projektową będzie pobierana opłata w wysokości 90zł + 22% podatku VAT.

W przypadku przesłania Warunków Przetargowych pocztą, na uprzednie pisemne zamówienie, cena ulegnie powiększeniu o koszt przesyłki - płatne przy odbiorze.

V. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Inwestora lub za potwierdzeniem odbioru, w godzinach od 800 do 1500 w pokoju nr 23 w ostatecznym terminie do 27.09.2007 r. do godz. 900.

VI. Data i miejsce otwarcia ofert:

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2007r. o godzinie 915 w siedzibie Inwestora w sali konferencyjnej, II piętro – Sekretariat.

VII. Termin związania ofertą:

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 45 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VIII. Kryterium wyboru oferty:

- CENA			- 100%

PREZES ZARZĄDU

/-/ mgr inż. Marek Lelito

Sulechów, dn. 18.09.2007r.