Sulechów, dnia 26 listopada 2009 roku

ZP-BKSC-P/25/11/02/2009

/oznaczenie Zamawiającego/

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Cigacice, Górki Małe, Górzykowo, Nowy Świat wraz z odprowadzaniem ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce oznaczonej geodezyjnie nr 117/10 w obrębie Nowy Świat”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku, Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami), poniżej wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Cigacice, Górki Małe, Górzykowo, Nowy Świat wraz z odprowadzaniem ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce oznaczonej geodezyjnie nr 117/10 w obrębie Nowy Świat”.

Pytanie 1: W paragrafie 2 ustęp 2 umowy termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy wskazany jest jako 31.12.2010 r., natomiast w paragrafie 8 ustęp 3 i w paragrafie 12 ustęp 2 wskazany jest termin 01.12.2010 r. Prosimy o wyjaśnienie?

Odpowiedź: Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie chce wyraźnie podkreślić, że wskazane przez pytającego daty: 01.12.2010 roku i 31.12.2010 roku dotyczą całkiem różnych wydarzeń i nie należy ich ze sobą łączyć. Data 01.12.2010 r. dotyczy terminu zakończenia robót budowlanych przez przyszłego Wykonawcę robót i terminu podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń. Natomiast data 31.12.2010 r. to ostateczny termin zakończenia realizacji inwestycji będącej przedmiotem przetargu potwierdzony zawiadomieniem właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy (z załączonymi wszystkimi niezbędnymi dokumentami wynikającymi z ustawy Prawo budowlane) i brakiem decyzji właściwego organu nadzoru budowlanego o wniesieniu sprzeciwu co do przystąpienia przez Zamawiającego do użytkowania obiektu, a także ostateczny termin wypłaty czwartej transzy wynagrodzenia Wykonawcy.

Pytanie 2: W paragrafie 13 umowy przewidziano możliwości odstąpienia przez strony od umowy, niemniej jednak brak jest określenia terminów, w jakich strony mogą to prawo wykonać. Prosimy o określenie i uzupełnienie tych zapisów?

Odpowiedź: Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, że wszelkie dane dotyczące terminów, w jakich strony mają prawo odstąpienia od umowy wynikają bezpośrednio z zapisów zawartych w projekcie umowy, a mianowicie:

- Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy Wykonawca nie rozpoczął robót, bez uzasadnionej przyczyny, w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy oraz nie reaguje na złożone na piśmie wezwanie Zamawiającego do rozpoczęcia robót – w myśl § 12 ust. 1.2. i § 13 ust. 2.1. projektu umowy, jeśli Wykonawca nie rozpoczął robót, bez uzasadnionej przyczyny, w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy i nie reaguje na złożone na piśmie wezwanie Zamawiającego do ich rozpoczęcia w ciągu 7 dni, to Zamawiający już w dniu następnym po upływie tych 7 dni może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy,

- Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni – w myśl § 12 ust. 1.3. i § 13 ust. 2.2. projektu umowy, jeśli Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, to Zamawiający już w dniu następnym po upływie tych 7 dni może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy,

- Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, a Zamawiający bezskutecznie wezwał go do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczył mu w tym celu odpowiedni termin – w myśl § 13 ust. 2.3. projektu umowy, jeśli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, a Zamawiający bezskutecznie wezwał go do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczył mu w tym celu odpowiedni termin, to Zamawiający już w dniu następnym po upływie terminu wyznaczonego w wezwaniu może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy,

- Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy Wykonawca nie wykonuje zobowiązań, o których mowa w § 14 niniejszej umowy – w myśl § 13 ust. 2.4. projektu umowy, jeśli Wykonawca nie złoży Zamawiającemu odpowiednich polis ubezpieczeniowych lub dowodów uiszczenia składek, o których mowa w § 14 projektu umowy, to Zamawiający już w dniu następnym po upływie terminu na ich złożenie może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy (wyjątek: skorzystanie przez Zamawiającego z prawa do zawarcia stosownych umów ubezpieczeniowych na koszt Wykonawcy zgodnie z zapisem § 14 ust. 6 projektu umowy),

- Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy na (art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych) – w myśl § 13 ust. 2.5. projektu umowy Zamawiający już w dniu następnym po wystąpieniu istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy na (art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych) może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy,

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny dokonania odbioru robót – w myśl § 5 ust. 3 i § 13 ust. 3.1. projektu umowy, jeśli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny dokonania odbioru robót, Wykonawca już w dniu następnym po upływie wskazanego we projektu umowy terminu rozpoczęcia odbioru robót (dla każdego rodzaju robót termin rozpoczęcia ich odbioru jest inny) może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy,

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty należności Wykonawcy tytułem wynagrodzenia, mimo dodatkowego wezwania, w terminie 30 dni od upływu terminu płatności określonego w § 8 ust. 2. – w myśl § 8 ust. 2 i § 13 ust. 3.2. projektu umowy, jeśli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty należności Wykonawcy tytułem wynagrodzenia mimo dodatkowego wezwania, Wykonawca już w dniu następnym po upływie 30 dni od upływu terminu płatności określonego na fakturze zgodnie z zapisami § 8 ust. 2 może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy.

Oczywiście należy pamiętać, że każde odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia.

Odpowiedzi na niniejsze pytania stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i muszą zostać uwzględnione przez Wykonawców podczas przygotowywania oferty. Niniejsze odpowiedzi nie wymagają zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem

/-/

mgr inż. Marek Lelito

Prezes Zarządu